市住房城乡建设局8月份重点工作目标进展情况一览表

| 序号 | 目标名称 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动改造老旧小区300个以上 | 截至8月底，318个年度计划老旧小区改造项目全部开工，其中35个已完工。 |
| 2 | 完成节能保暖改造230万平方米以上 | 截至8月底，开工节能保暖工程238万平方米，占年计划基数（230万平方米）的103.5%；其中，195万平方米已完工，占年计划基数的84.8%。 |
| 3 | - 打通未贯通道路30条以上 | 截至8月底，开工未贯通道路42条，占年计划基数（30条）的140%，其中13条已完工。 |
| 4 | - 开工建设立体人行过街通道设施10处以上 | 截至8月底，开工立体人行过街通道设施7处，占年计划基数（10处）的70%。 |
| 5 | - 创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）10个、示范村200个 | 截至8月底，农村生活垃圾分类示范镇（街道）和示范村（社区）创建工作全面铺开，占年计划的100%，其中5个示范镇（街道）和174个示范村（社区）已完成创建，分别占年计划的50%和87%。 |
| 6 | - 建成胶州湾海底天然气管线工程，实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”15台以上 | 截至8月底，胶州湾海底天然气管线工程已进入全面施工阶段，海域段浮拖管道累计下水7908米，管道焊接累计完成8472米；陆域段主线管道焊接累计完成21.4公里。7处“煤改气”项目已全部开工，计划新增燃气供热锅炉19台，占年计划基数（15台）的126.7%，其中1台已完工。 |