市住房城乡建设局12月份重点工作目标进展情况一览表

| 序号 | 目标名称 | 进展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 启动改造老旧小区300个以上 | 截至12月底，改造老旧小区318个全部完成 |
| 2 | 完成节能保暖改造230万平方米以上 | 截至12月底，完成节能保暖改造285万平方米，占年计划基数（230万平方米）的123.9%。 |
| 3 | - 打通未贯通道路30条以上 | 截至12月底，打通未贯通道路42条，占年计划基数（30条）的140%。 |
| 4 | - 开工建设立体人行过街通道设施10处以上 | 截至12月底，开工立体人行过街通道设施13处，占年计划基数（10处）的130%。 |
| 5 | - 创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）10个、示范村200个 | 截至12月底，创建农村生活垃圾分类示范镇（街道）15个、示范村200个，分别占年计划的150%和100%。 |
| 6 | - 建成胶州湾海底天然气管线工程，实施市区供热燃煤锅炉“煤改气”15台以上 | 截至12月底，胶州湾海底天然气管线工程于12月25日实现通气；建成供热燃气锅炉21台，占年计划基数（15台）的140%，氮氧化物、可吸入颗粒物等排放量大幅减少，空气环境质量得到有效改善。 |